## Slide 1: Erkennung von geometrischen Ähnlichkeiten in 3D Modellen
Lennard Flegel, Robert Külpmann, Ekaterina Kuzminykh

## Slide 2: Inhalt
Einführung
Planung
Verlauf und Meilensteine
Ergebnisse
Reflexion
Notes: Planung / Verlauf wird gegenübergestellt
Ergebnisse / Reflexion als eigene Punkte

## Slide 3: Projektauftrag
Aufgabenstellung:
Wiedererkennung von geometrischen Merkmalen(Kanten, Punkte)
Suchen nach vergleichbaren 3D Modellen mit ähnlichen geometrischen Merkmalen
Gegeben:
Darstellungen von geometrischen Objekten in Wavefront Object Files (obj)
Notes: Kein Testsystem vorhanden/vorgegeben

## Slide 4: Projektauftrag
Kontext:
Spätere Nutzung als Komponente in einer Augemented Reality Application zur Erkennung von 3D Objekten

## Slide 5: Projektauftrag

## Slide 6: Stakeholderanalyse

## Slide 7: Kommunikationsplan
Empfänger | Verantwortlich | Was | Wie | Zeitpunkt /-raum
Team | Team | Details zur Planung und Ausführung | Persönliches Gespräch Voicechat E-Mail | Wöchentliche Treffen, 2 Stunden Flexibel Flexibel
Auftraggeber/Betreuer | Team | Fortschritte und weiteres Vorgehen, Fragen an den Betreuer | Persönliches Gespräch, E-Mail | Wöchentliche Treffen, 1 Stunde Flexibel
Lehrstuhl für Informatik im Bauwesen | Team | Bericht über Abschluss des Projektes, Übergabe der Software | Pers.Gespräch/ E-Mail Abschlussbericht (Optional Kopie) | Einmalig nach Projektabschluss 17.02.2017
Prüfungsamt AI | Team | Bericht über Verlauf und Abschluss des Projektes | Abschlussbericht | 17.02.17

## Slide 8: Meilensteine

## Slide 9: Verlauf des Projekts

## Slide 10
Notes: Falsche Annahme der Arbeitsstunden

## Slide 11: Inhaltliche Ergebnisse
Das Projekt wurde fertig gestellt
Optionale Ziele(Bohrungen) wurden nicht realisiert
  Aufgrund Absprache in der Planungsphase
Produktabnahme ist noch nicht geschehen
LOC: ?????
Auf dem Testsystem:
  Reinschreiben in Datenbank:
  Einlesen der Objekte:
  Suchen eines Objekts in der Datenbank:
Notes: Kurzen Programmdurchlauf zeigen

## Slide 12: Organisatorische Ergebnisse
Terminplanung musste angepasst werden
  Mangelnde Erfahrung
  Einteilung der Arbeitsstunden
Es entstanden keine weiteren Kosten
Weiterer Personalaufwand fiel nicht an
Mischform aus agilen und klassischen Methoden
  Agileres Wasserfallmodell

## Slide 13: Erfolgreicher Verlauf?
Pro | Contra
Lauffähiges Programm | Optionale Ziele nicht erreicht
Hauptfunktionen werden erfüllt | 
Programm wird in annehmbarer Laufzeit ausgeführt | 
Deadline wurde eingehalten(Projektabgabe) | Interne Fristen wurden nicht eingehalten(Meilensteine)
Gleichmäßige Arbeitsaufteilung | Getrennte Aufgabenbereiche -> keine Themenübergreifende Erfahrung
 | Fehlende CodeConvention

## Slide 14: Positiv

## Slide 15: Nutzung von Planungsinstrumenten
Instrument | Angewandt | Reflexion | Lessons Learned
Risikoanalyse | Nein |  | 
Stakeholderanalyse | Ja | = | 
Kommunikationsplan | Ja | ++ wöchentliche Treffen, Git-Hub | 
Projektauftrag | Ja | ++ | Wiederverwenden, nicht Ziele sind wichtig,
Arbeitspakete | Ja | - | 
Meilensteine | Ja |  | 
Projektstrukturplan | Nein |  | 
Gantt-Chart | Nein |  | 
Risikoregister | Ja |  | 
Workshop | Nein |  | 
Earnedvalue – Analyse | Nein |  | 
Leistungskontrolle | Nein |  | 
Meilensteintrendanalyse | Ja | zu spät, zu grob angewendet | 
Schätzklausur | nein | Aufgabentrennung, fehlende Erfahrungswerte | 
Notes: Projektmanagementwerkzeuge wurden selten korrekt oder zu spät verwendet:

## Slide 17: Negativ
Teilweise mangelnde Informationen bezüglich der Anforderungen
Benutzerwünsche wurden nicht ausreichend hinterfragt
Zu wenige Umsetzungsvorschläge
Zu grobe Konzeption der Algorithmen und Klassen
Fehler mit komplexen Testfällen wurden erst zur Testphase entdeckt